AI News Digest

—

AI 기술 뉴스 자동 수집 및 분석 시스템

프로젝트 기획서

Version 1.1

2026년 3월 16일

# Table of Contents

1.	프로젝트 개요

2.	데이터 소스 설계

3.	시스템 아키텍처

4.	로컬 전처리 파이프라인

5.	주요 기능 상세

6.	3단계 중복 제거 전략 + 과거 브리핑 참조

7.	프로젝트 구조

8.	GitHub Actions 스케줄 설계

9.	결과물 포맷

10.	비용 분석

11.	개발 로드맵

12.	오픈소스 배포 전략

13.	리스크 및 대응 방안

14.	결론

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경 및 목적

AI 기술은 미국 빅테크 기업을 중심으로 빠르게 발전하고 있으며, OpenAI, Anthropic, Google, Meta 등 주요 기업들이 경쟁적으로 신기술을 발표하고 있습니다. 이러한 소식을 빠르게 파악하는 것은 개발자와 IT 종사자에게 필수적입니다.

AI News Digest는 매일 아침 자동으로 해외/국내 AI 관련 뉴스를 수집하고, 로컬 전처리로 핵심을 추출한 뒤 AI로 분석닇요약하여 정리된 브리핑을 전달하는 자동화 시스템입니다.

## 1.2 핵심 가치

- 시간 절약: 매일 여러 사이트를 순회하는 시간을 제로에 가깝게 줄여줌

- 언어 장벽 해소: 영문 원문을 AI가 한국어로 요약하여 접근성 향상

- 필터링: AI가 중요도를 판단하여 노이즈를 걸러내고 핵심만 전달

- 비용 최소화: GitHub Actions 서버리스 + 로컬 전처리로 API 비용 84% 절감

## 1.3 대상 사용자

- AI/IT 기술 동향을 빠르게 파악하고 싶은 개발자

- AI 기술 트렌드를 모니터링하는 IT 종사자

- 오픈소스로 fork하여 자신만의 뉴스 브리핑을 원하는 누구나

# 2. 데이터 소스 설계

뉴스 소스는 속도와 신뢰성을 기준으로 3개 티어로 분류합니다.

## 2.1 Tier 1 — 1차 소스 (발표 당일)

기업이 직접 발표하는 공식 채널로, 가장 빠르고 정확한 정보를 제공합니다.

| 소스 | URL / 설명 | 수집 방법 |
| --- | --- | --- |
| OpenAI Blog | blog.openai.com | RSS |
| Anthropic News | anthropic.com/news | RSS / Web Scraping |
| Google AI Blog | blog.google/technology/ai | RSS |
| Meta AI Blog | ai.meta.com/blog | RSS / Web Scraping |
| Microsoft AI Blog | blogs.microsoft.com/ai | RSS |
| NVIDIA Blog | blogs.nvidia.com/blog/category/deep-learning | RSS |
| Hugging Face Papers | huggingface.co/papers | API / Scraping |

## 2.2 Tier 2 — 커뮤니티 큐레이션 (수시간~1일)

커뮤니티가 중요 뉴스를 필터링해주는 채널입니다.

| 소스 | URL / 설명 | 수집 방법 |
| --- | --- | --- |
| Hacker News | news.ycombinator.com — 공식 API 제공 | API (HN Algolia) |
| Reddit | r/MachineLearning, r/artificial, r/LocalLLaMA | API (Reddit) |
| GeekNews | news.hada.io — 한국어 큐레이션 | RSS |
| Product Hunt | producthunt.com — AI 신규 서비스/도구 | API / RSS |

## 2.3 Tier 3 — 분석 미디어 (1~2일)

속보보다 맥락과 분석이 잘 정리된 채널입니다.

| 소스 | 설명 | 수집 방법 |
| --- | --- | --- |
| TechCrunch | AI 섹션 — techcrunch.com/category/artificial-intelligence | RSS |
| The Verge | AI 섹션 — theverge.com/ai-artificial-intelligence | RSS |
| MIT Tech Review | AI 전문 미디어 | RSS |
| Import AI | Jack Clark 뉴스레터 (주간) | Email/RSS |
| The Batch | Andrew Ng / DeepLearning.AI (주간) | Email/RSS |

# 3. 시스템 아키텍처

## 3.1 전체 흐름

시스템은 5단계로 동작하며, 로컬 전처리와 AI 분석이 분리되어 비용을 최소화합니다. 모든 과정은 GitHub Actions에서 자동 실행됩니다.

| 단계 | 프로세스 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 뉴스 수집 | RSS 피드 파싱, Hacker News API 호출, 기업 블로그 크롤링으로 원문 수집 |
| Step 2 | 중복 제거 | URL 이력 필터 → 날짜 필터(24h) → AI 유사도 그룹핑으로 3단계 중복 제거 |
| Step 3 | 로컬 전처리 | TextRank로 핵심 문장 추출 + TF-IDF 키워드 추출 (비용 $0, 토큰 84% 절감) |
| Step 4 | AI 분석 | 농축 데이터 + 최근 7일 브리핑 이력을 Claude API에 전달. 중요도 판단, 분류, 한국어 요약, 기보도 여부 판단 |
| Step 5 | 결과 전송 | Discord 웹훅으로 정리된 브리핑 전송 |

## 3.2 기술 스택

| 구분 | 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 런타임 | GitHub Actions | 무료 2,000분/월, 서버 관리 불필요 |
| 언어 | Node.js (TypeScript) | 타입 안정성, 풍부한 스크래핑 라이브러리 |
| 로컬 NLP | node-summarizer, natural | TextRank 문장 추출 + TF-IDF 키워드 (비용 $0) |
| AI 분석 | Claude API (Sonnet 4.6) | 비용 대비 높은 분석 품질, 한국어 우수 |
| 뉴스 수집 | rss-parser, cheerio, axios | RSS 파싱 + 웹 스크래핑 조합 |
| 전송 채널 | Discord / Slack Webhook | 환경변수로 채널 선택, 동시 전송 가능 |
| 데이터 저장 | GitHub Actions Cache | 사용자별 독립 저장, 저장소에 데이터 미포함 |

# 4. 로컬 전처리 파이프라인

기사 본문 전체를 AI에 전달하는 대신, 로컬에서 핵심을 먼저 추출하고 농축된 데이터만 Claude API에 전달합니다. 기계가 잘하는 일(추출)은 로컬에서, AI가 잘하는 일(판단/분석)은 Claude에서 처리하는 2단계 구조입니다.

## 4.1 처리 흐름

기사 본문 (2,000~3,000 tokens) ↓ [1단계] 로컬 전처리 (TextRank + TF-IDF) ← 비용 $0 • TextRank: 본문에서 핵심 문장 3~5개 자동 추출 • TF-IDF: 문서 내 중요 키워드 자동 추출 • 메타데이터 정리 (출처, 날짜, HN score 등) ↓ 농축 데이터 (~300~500 tokens, 원본 대비 84% 절감) ↓ [2단계] Claude API 분석 ← 토큰 비용 발생 • 중요도 판단 / 카테고리 분류 / 맥락 분석 / 한국어 요약

## 4.2 Claude에 전달되는 농축 데이터 예시

{
  "title": "Anthropic releases Claude Opus 4.6",
  "source": "Anthropic Blog",
  "date": "2026-03-15",
  "key_sentences": [
    "Claude Opus 4.6 features a 1M token context window...",
    "Agent teams enable parallel coding workflows...",
    "ARC AGI 2 reasoning score nearly doubled..."
  ],
  "keywords": ["context window", "agent teams", "reasoning"],
  "hn_score": 523
}

제목만 보고 분석하는 것보다 핵심 문장과 키워드가 함께 전달되므로, Claude가 "이것이 업계에 어떤 의미인지" 수준의 깊은 분석이 가능합니다.

## 4.3 기술 선택지

TypeScript 프로젝트에서 사용 가능한 로컬 NLP 라이브러리 비교입니다.

| 라이브러리 | 언어 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| node-summarizer | Node.js | TextRank의 JS 구현, 문장 중요도 기반 추출 (권장) |
| natural | Node.js | TF-IDF, 토큰나이저, 스테머 등 종합 NLP 툴킷 |
| compromise | Node.js | 경량 NLP, 품사 태깅 + 키워드 추출 |
| gensim (TextRank) | Python | 가장 검증된 TextRank 구현 (별도 호출 필요) |
| sumy | Python | TextRank, LSA, LexRank 등 다양한 알고리즘 지원 |

GitHub Actions 환경에서는 Python이 기본 설치되어 있어, Node.js 프로젝트에서 Python 스크립트를 호출하는 하이브리드 방식도 가능합니다. 초기에는 node-summarizer + natural 조합으로 시작하고, 품질이 부족하면 gensim/sumy로 전환하는 것을 권장합니다.

# 5. 주요 기능 상세

## 5.1 뉴스 수집 모듈

- RSS 피드 기반 수집: rss-parser로 기업 블로그 및 미디어 RSS 피드 파싱

- Hacker News API: Algolia Search API로 AI 키워드 포함 게시글 검색 (score 기반 필터링)

- Hugging Face Daily Papers: 트렌딩 논문 목록 수집

- 중복 제거: 3단계 필터링 (URL 이력 → 날짜 필터 → AI 유사도 그룹핑)

## 5.2 로컬 전처리 모듈

- TextRank 문장 추출: 본문에서 중요도가 높은 핵심 문장 3~5개 자동 추출

- TF-IDF 키워드: 문서 내 중요 키워드 자동 추출하여 AI 분석의 컨텍스트 강화

- 메타데이터 정리: 출처, 발행일, 커뮤니티 반응(HN score 등) 구조화

- 토큰 절감: 건당 2,500 → 400 tokens으로 약 84% 절감

## 5.3 AI 분석 모듈

- 과거 브리핑 참조: 최근 7일 브리핑 이력을 함께 전달하여 기보도 여부를 AI가 판단

- 중요도 판단: 각 뉴스의 업계 영향도를 5점 척도로 평가

- 카테고리 분류: 새 모델 출시 / API 업데이트 / 연구 논문 / 산업 동향 / 규제 등

- 맥락 분석: 핵심 문장과 키워드를 기반으로 업계 영향, 경쟁 구도 분석

- 신규성 판단: 과거 브리핑과 비교하여 단순 반복 기사는 스킵, 새로운 정보가 있을 때만 전달

- 한국어 요약: 영문 원문을 3~5줄 한국어로 요약

- 트렌드 분석: 최근 반복되는 키워드/주제 파악

## 5.4 결과 전송 모듈

환경변수로 Discord와 Slack 중 원하는 채널을 선택하거나, 두 채널에 동시에 전송할 수 있습니다.

| 채널 | 특징 | 설정 |
| --- | --- | --- |
| Discord | Embed 포맷으로 시각적 브리핑, 무료 | DISCORD_WEBHOOK_URL 설정 |
| Slack | Block Kit 포맷, 업무용 팀 채널에 적합 | SLACK_WEBHOOK_URL 설정 |
| 동시 전송 | 두 채널 모두에 브리핑 전송 | 두 URL 모두 설정 시 자동 활성화 |

- 중요도 높은 뉴스는 별도 하이라이트 표시

- 원문 링크 포함으로 상세 확인 가능

- 추후 이메일, Telegram 등 추가 채널 확장 가능

# 6. 3단계 중복 제거 전략

동일한 뉴스가 여러 소스에 동시에 게재되거나, 전날 수집한 뉴스가 다음 날에도 남아있는 경우가 빈번히 발생합니다. 이를 해결하기 위해 3단계 필터링을 적용합니다.

## 6.1 문제 정의

### 6.1.1 같은 날 — 소스 간 중복

하나의 뉴스가 여러 소스에 동시에 등장합니다. URL이 모두 다르기 때문에 URL 기반 중복 제거만으로는 해결이 불가능합니다.

- OpenAI Blog → 공식 발표 원문

- Hacker News → 링크 공유 + 토론

- TechCrunch → 보도 기사

- GeekNews → 한국어 큐레이션

### 6.1.2 다른 날 — 날짜 간 중복

RSS 피드나 Hacker News에는 어제 올라온 글이 오늘도 상위에 남아있는 경우가 많습니다.

### 6.1.3 장기 이슈 — 재탕 기사

어떤 기술이 발표된 후 일주일 이상 지나서 다른 매체가 같은 내용을 반복하는 기사를 작성하는 경우입니다. URL도 다르고 날짜도 24시간 이내이므로 1~3차 필터로는 걸러낼 수 없습니다. 단, 같은 주제의 신규 정보(벤치마크 결과, 경쟁사 반응 등)를 담은 기사는 전달해야 합니다.

## 6.2 3단계 필터링 프로세스

| 단계 | 필터 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1차 | URL 이력 필터 | 이전에 수집한 URL을 seen-urls.json에 기록. 이미 수집한 URL은 스킵. GitHub Actions Cache에 사용자별 독립 저장. |
| 2차 | 날짜 필터링 | RSS의 pubDate, HN의 created_at 등 발행일을 확인하여 24시간 이내 발행된 기사만 통과. |
| 3차 | AI 유사도 그룹핑 | Claude API에 수집된 기사 목록을 전달하여 같은 주제를 하나로 묶고 여러 소스의 시각을 종합. |

## 6.3 데이터 저장 전략

수집 이력은 GitHub 저장소에 커밋하지 않고 GitHub Actions Cache에 저장합니다.

| 항목 | Actions Cache (채택) | 저장소 커밋 (기존) |
| --- | --- | --- |
| 사용자 독립성 | 각 fork별 독립 캐시 | 모든 사용자가 같은 데이터 공유 |
| 저장소 오염 | 코드만 포함 | 데이터 파일이 커밋 이력에 잠입 |
| 충돌 위험 | 없음 | 여러 사용자 동시 커밋 시 충돌 |

## 6.4 과거 브리핑 참조 (4차 필터)

장기 이슈의 재탕 기사를 걸러내기 위해, AI 분석 시 최근 브리핑 이력을 함께 참조합니다. Claude가 "이건 진짜 새 소식인가?"를 맥락적으로 판단할 수 있게 됩니다.

### 6.4.1 동작 방식

- 매일 브리핑 결과를 요약(제목 + 카테고리 + 키워드)으로 digest-history.json에 저장

- AI 분석 시 최근 7일치 브리핑 이력을 컨텍스트로 함께 전달

- Claude가 "단순 반복"과 "새로운 전개"를 구분하여 전달 여부 결정

- digest-history.json도 Actions Cache에 저장되어 사용자별 독립

### 6.4.2 브리핑 이력 저장 포맷

// digest-history.json (Actions Cache에 저장)
[
  {
    "date": "2026-03-10",
    "items": [
      {
        "title": "GPT-5 공식 발표",
        "category": "새 모델 출시",
        "keywords": ["GPT-5", "multimodal", "reasoning"]
      }
    ]
  },
  {
    "date": "2026-03-11",
    "items": [...]
  }
]

### 6.4.3 AI 판단 예시

✅ 전달 (새로운 정보) 오늘 기사: "GPT-5 실사용 벤치마크 결과 공개" 과거 브리핑: 3/10에 "GPT-5 공식 발표" 보도 → 같은 주제이지만 벤치마크라는 새로운 정보가 있으므로 전달

❌ 스킵 (단순 반복) 오늘 기사: "OpenAI가 GPT-5를 발표했다" (다른 매체의 후속 보도) 과거 브리핑: 3/10에 이미 동일 내용 보도 완료 → 새로운 정보 없이 동일 내용을 반복하므로 스킵

### 6.4.4 설정

브리핑 이력 참조 기간은 환경변수로 조절 가능합니다. 기본값 7일, 최대 14일을 권장합니다. 추가 토큰은 하루 약 500~800 tokens으로 비용 영향은 미미합니다.

# 7. 프로젝트 구조

## 7.1 디렉토리 구조

ai-news-digest/
├── .github/workflows/
│   └── daily-digest.yml        # GitHub Actions 스케줄
├── src/
│   ├── collectors/
│   │   ├── rss.ts                 # RSS 피드 수집기
│   │   ├── hackernews.ts          # HN API 수집기
│   │   └── huggingface.ts         # HF Papers 수집기
│   ├── preprocessor/
│   │   ├── extractor.ts           # TextRank 핵심 문장 추출
│   │   └── keywords.ts            # TF-IDF 키워드 추출
│   ├── dedup/
│   │   ├── url-history.ts         # 1차: URL 이력 필터
│   │   ├── date-filter.ts         # 2차: 발행일 24h 필터
│   │   ├── similarity-group.ts    # 3차: AI 유사도 그룹핑
│   │   └── digest-history.ts      # 4차: 과거 브리핑 참조
│   ├── analyzer/
│   │   └── claude.ts              # Claude API 분석
│   ├── delivery/
│   │   ├── discord.ts             # Discord Webhook 전송
│   │   └── slack.ts               # Slack Webhook 전송
│   ├── utils/
│   │   └── filter.ts              # 키워드 필터링
│   └── index.ts                   # 메인 실행
├── .env.example
├── .gitignore
├── tsconfig.json
├── package.json
└── README.md

## 7.2 환경변수 (.env)

| 변수명 | 설명 | 필수 여부 |
| --- | --- | --- |
| ANTHROPIC_API_KEY | Claude API 인증 키 | 필수 |
| DISCORD_WEBHOOK_URL | Discord 웹훅 URL | 선택* |
| SLACK_WEBHOOK_URL | Slack 웹훅 URL | 선택* |
| NEWS_SOURCES | 활성화할 소스 목록 | 선택 |
| IMPORTANCE_THRESHOLD | 전송 최소 중요도 (기본: 3) | 선택 |
| HISTORY_RETENTION_DAYS | 브리핑 이력 참조 기간 (기본: 7, 최대: 14) | 선택 |
| DIGEST_LANGUAGE | 요약 언어 (기본: ko) | 선택 |

※ 선택*: DISCORD_WEBHOOK_URL과 SLACK_WEBHOOK_URL 중 최소 하나는 필수. 둘 다 설정하면 동시 전송.

# 8. GitHub Actions 스케줄 설계

GitHub Actions의 cron 트리거를 사용하여 매일 아침 자동 실행됩니다. 서버를 유지할 필요 없이, 실행 시점에만 리소스를 사용하고 종료됩니다.

## 8.1 스케줄 설정

| 항목 | 설정값 |
| --- | --- |
| Cron 표현식 | 0 22 * * 0-4 (UTC, 한국시간 오전 7시) |
| 실행 환경 | ubuntu-latest |
| Node.js 버전 | 20.x (LTS) |
| 예상 실행 시간 | 3~5분 |
| 월 사용량 | 약 100~150분 (2,000분 무료 한도 내) |

## 8.2 Workflow 파일

name: AI News Daily Digest
on:
  schedule:
    - cron: '0 22 * * 0-4'     # UTC 22:00 = KST 07:00
  workflow_dispatch:              # 수동 실행 버튼
jobs:
  digest:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: '20' }
      - uses: actions/cache@v4       # 수집 이력 + 브리핑 이력 캐시
        with:
          path: |
            data/seen-urls.json
            data/digest-history.json
          key: digest-data-${{ github.run_id }}
          restore-keys: digest-data-
      - run: npm ci
      - run: npm run digest
        env:
          ANTHROPIC_API_KEY: ${{ secrets.ANTHROPIC_API_KEY }}
          DISCORD_WEBHOOK_URL: ${{ secrets.DISCORD_WEBHOOK_URL }}
          SLACK_WEBHOOK_URL: ${{ secrets.SLACK_WEBHOOK_URL }}

# 9. 결과물 포맷

## 9.1 Discord 브리핑 예시

Discord Embed를 활용하여 시각적으로 정리된 브리핑을 전송합니다. AI 유사도 그룹핑으로 통합된 결과입니다.

📰 AI News Digest — 2026.03.16 (월) ──────────────────── ⭐ [5/5] GPT-5 공식 발표 (통합 5건) 카테고리: 새 모델 출시 ¦ 키워드: multimodal, reasoning, benchmark OpenAI가 차세대 모델 GPT-5를 공식 발표. 멀티모달 성능이 대폭 향상되었으며... 📌 원본: OpenAI Blog 💬 HN 523pts · Reddit 📰 TechCrunch · GeekNews ──────────────────── 총 12건 수집 → 중복제거 → 8건 통합 → 중요도 3이상 5건 표시

# 10. 비용 분석

## 10.1 토큰 소모 예상 (로컬 전처리 적용)

로컬 전처리로 건당 2,500 tokens을 400 tokens으로 압축한 후 Claude API에 전달합니다.

| API 호출 | Input Tokens | Output Tokens | 일일 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유사도 그룹핑 | ~7,000 | ~1,000 | ~8,000 |
| 분석 + 요약 (전처리 후) | ~6,800 | ~3,000 | ~9,800 |
| 일일 합계 | ~13,800 | ~4,000 | ~17,800 |

※ 본문 전체를 AI에 전달할 경우 분석 단계 Input이 ~37,500 tokens으로 증가. 로컬 전처리로 약 84% 절감.

## 10.2 모델별 월간 비용

| 모델 | Input 단가 | Output 단가 | 일일 비용 | 월간 (22일) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Haiku 4.5 | $1/MTok | $5/MTok | ~$0.03 | ~$0.7 |
| Sonnet 4.6 | $3/MTok | $15/MTok | ~$0.10 | ~$2.2 |

## 10.3 전체 월간 비용 요약

| 항목 | 무료 한도 | 예상 사용량 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Actions | 2,000분/월 | ~150분/월 | $0 |
| Claude API (Sonnet) | 종량제 | ~17,800 tok/일 | ~$2.2/월 |
| 로컬 NLP 처리 | - | - | $0 |
| Discord / Slack | 무제한 | - | $0 |
| GitHub 저장소 | 무제한 (Public) | - | $0 |

월 총 예상 비용: 약 $2~3 (Sonnet 기준, 로컬 전처리 적용)

# 11. 개발 로드맵

## 11.1 단계별 계획

| 단계 | 기간 | 목표 | 상세 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1주차 | MVP 구현 | RSS 수집 + Claude 분석 + Discord 전송 |
| Phase 2 | 2주차 | 전처리 + 소스 확장 | TextRank/TF-IDF 로컬 전처리, HN/HF/Reddit 추가 |
| Phase 3 | 3주차 | 품질 개선 | 3단계 중복제거, 트렌드 분석, 포맷 개선 |
| Phase 4 | 4주차~ | 확장 기능 | Slack/Email 채널, 웹 대시보드, 아카이브 |

# 12. 오픈소스 배포 전략

## 12.1 퍼블릭 저장소 구조

누구나 fork → .env 설정 → 바로 사용 가능한 구조로 설계합니다.

- .env.example: 필요한 환경변수 목록과 설명 (값은 비워둡)

- .gitignore: .env, node_modules, dist 등 민감 파일 제외

- README.md: 설치 방법, 사용법, 환경변수 안내, 커스터마이징 가이드

- MIT License: 자유롭게 사용/수정 가능

## 12.2 다른 사용자의 적용 흐름

| # | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fork / Clone | GitHub에서 저장소를 fork하거나 git clone으로 다운로드 |
| 2 | .env 설정 | 본인의 Claude API 키, Discord Webhook URL 입력 |
| 3 | 로컬 테스트 | npm install → npm run digest로 정상 동작 확인 |
| 4 | GitHub Secrets 등록 | fork한 저장소의 Settings > Secrets에 API 키 등록 |
| 5 | Actions 활성화 | fork 저장소의 Actions 탭에서 워크플로우 활성화 |
| 6 | 자동 실행 | 매일 아침 자동으로 브리핑 수신 시작 |

# 13. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 웹사이트 구조 변경 | 스크래핑 실패 | RSS 우선 사용, fallback 로직 |
| API 비용 급증 | 월 비용 초과 | 로컬 전처리로 84% 절감, 토큰 상한 설정 |
| GitHub Actions 지연 | 브리핑 지연 수신 | 수동 실행 버튼, 재시도 로직 |
| 소스 사이트 차단 | IP 차단으로 수집 불가 | 공식 API 우선, Rate Limit 준수 |
| TextRank 추출 품질 | 핵심 문장 추출 부정확 | gensim/sumy 대안, 추출 건수 조절 |
| AI 분석 품질 | 부정확한 요약 | 프롬프트 개선, 원문 링크 항상 포함 |

# 14. 결론

AI News Digest는 로컬 전처리(TextRank/TF-IDF)와 AI 분석(Claude API)의 2단계 구조로, 최소한의 비용(월 $2~3)으로 매일 아침 AI 기술 동향을 한국어 브리핑으로 받아볼 수 있는 시스템입니다.

GitHub Actions의 서버리스 구조 덕분에 서버 관리가 불필요하며, 퍼블릭 저장소로 운영하여 누구나 fork하여 자신만의 AI 뉴스 브리핑을 받아볼 수 있습니다.

기계가 잘하는 일(텍스트 추출)은 로컬에서, AI가 잘하는 일(판단/분석)은 Claude에서 처리하는 설계 철학으로 비용과 품질을 모두 잡았습니다.

Phase 1 MVP를 1주일 내에 구현하여 빠르게 검증하고, 점진적으로 소스와 기능을 확장해 나가는 것을 목표로 합니다.